№ / недели	Описание	Отметка о выполнении
9 / 27.10-02.11	Написание 1,2,3,4 пунктов технического задания
10 / 03.11-09.11	Утверждение плана (5 пункт)
11 / 10.11-16.11	Написание 6,7 пунктов технического задания
12 / 17.11-23.11	Остальные пункты технического задания
13 / 24.11-30.11	Написание введения
14 / 01.12-07.12	Подготовка интерфейса приложения, подготовка литературного обзора
15 / 08.12-14.12	Изучение АГК и нейронных сетей
16 / 15.12-21.12	Доработка интерфейса
17 / 22.12-28.12	Внедрение нейронных сетей в приложение

План выполнения дипломного проекта
студента гр. 111131 Сергиенко И.С.
научный руководитель: Куприянов Д.Ю.