|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **недели** | **Описание** | **Отметка о выполнении** |
| **9**  27.10-02.11 | Написание 1,2,3,4 пунктов технического задания |  |
| **10**  03.11-09.11 | Утверждение плана (5 пункт)  Интерфейс приложения(подготовка диалогового окна) |  |
| **11**  10.11-16.11 | Написание 6,7 пунктов технического задания  Интерфейс приложения (добавление необходимых форм для ввода в окошко) |  |
| **12**  17.11-23.11 | Остальные пункты технического задания |  |
| **13**  24.11-30.11 | Написание введения  Интерфейс приложения(добавление возможности считывания данных в файл) |  |
| **14**  01.12-07.12 | Подготовка интерфейса приложения(новое задание, подготовка диалогового окна) подготовка литературного обзора |  |
| **15**  08.12-14.12 | Изучение АГК и нейронных сетей  Подготовка интерфейса(возможность загружать файл) |  |
| **16**  15.12-21.12 | Доработка интерфейса(отображения на экран полученных данных для второго задания) |  |
| **17**  22.12-28.12 | Внедрение нейронных сетей в приложение |  |